THIẾT KẾ MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE CHO TOÀN MẢNG RIKKEIGO

Phần 1 – Kiến trúc mô hình

1. Các module trong mô hình

| Module | Nội dung chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Tập hợp và ưu tiên các yêu cầu | PO |
| Sprint Planning | Chọn mục tiêu và hạng mục cho Sprint | PO + Scrum Team |
| Sprint Development | Phân tích, thiết kế, code, test | Developers |
| Daily Scrum | Theo dõi tiến độ, phát hiện trở ngại | Developers |
| Sprint Review | Kiểm tra Increment và lấy phản hồi | Scrum Team + Stakeholder |
| Sprint Retrospective | Đánh giá cách làm và đề xuất cải tiến | Scrum Team |
| Increment | Phần sản phẩm đã hoàn thành đạt Definition of Done | Scrum Team |

Đội Đặt xe và Thanh toán: áp dụng Scrum vì yêu cầu thay đổi liên tục, cần phát triển và phản hồi theo từng Sprint.

Đội Đối soát: vẫn áp dụng khung vận hành chung ở mức Scrum, nhưng kiểm soát chặt yêu cầu và tiêu chuẩn hoàn thành do đặc thù tuân thủ thuế; các thay đổi pháp lý được đưa vào Backlog để đánh giá và ưu tiên.

2. Luồng giá trị

Nhu cầu người dùng → Product Backlog → Sprint Planning → Phát triển → Increment → Sprint Review → Phản hồi → Product Backlog → Sprint tiếp theo → Cải tiến

3. Nền tảng vận hành

- 4 giá trị Agile: Con người và tương tác; sản phẩm chạy được; hợp tác với khách hàng; phản hồi với thay đổi.

- 3 trụ cột Scrum: Minh bạch → Kiểm tra → Thích nghi.

- 3 vai trò: Product Owner → Scrum Master → Developers.

- 3 Artifacts: Product Backlog → Sprint Backlog → Increment.

- 5 sự kiện: Sprint → Sprint Planning → Daily Scrum → Sprint Review → Sprint Retrospective.

Phần 2 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Sprint Review không có hạng mục nào đạt Definition of Done

- Phát hiện: Tại Sprint Review, Increment không có hạng mục đạt Definition of Done.

- Ai xử lý: Scrum Team, trong đó Scrum Master hỗ trợ đội xác định nguyên nhân.

- Xử lý: Không công nhận các hạng mục chưa đạt là Increment; đưa phần việc chưa hoàn thành trở lại Product Backlog và Retrospective để tìm nguyên nhân, cải tiến cách lập kế hoạch và thực hiện Sprint sau.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện: Trong quá trình Sprint, đội Thanh toán đề xuất thay đổi thời lượng Sprint.

- Ai xử lý: Scrum Master cùng Scrum Team.

- Xử lý: Không kéo dài Sprint riêng vì Sprint có thời lượng cố định; giữ nhịp chung, phần chưa hoàn thành quay lại Product Backlog và được ưu tiên trong Sprint tiếp theo.